**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

***от 14 октября2016 г. № 37***

**О внесении изменений в Постановление главы администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.10.2012 г. № 53 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление главы администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.10.2012 г. № 53 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы ««Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 - 2019 годы»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу ««Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2019годы»;

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большедергуновские Вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечению 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Большая Дергуновка

муниципального района

Большеглушицкий

Самарской области В.И. Дыхно

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к постановлению администрации сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02 октября 2012 года № 53** |

**Приложение**

**к постановлению главы администрации**

**сельского поселения Большая Дергуновка**

**муниципального района Большеглушицкий**

**Самарской области**

**от 14 октября 2016г. № 37**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района

Большеглушицкий Самарской области»

**НА 2013-2019 ГОДЫ**

(далее – Программа)

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2018 года  (далее - Программа) |
| Заказчик  Программы | Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского поселения Большая Дергуновка). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон № 210-ФЗ 0т 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  распоряжение Администрации сельского поселения Большая Дергуновка от 14 сентября 2012 года № 17 «О разработке муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2015 годы». |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Большая Дергуновка |
| Основные  цели и задачи Программы | Цель Программы:  Повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  Задачи Программы:  - создание условий для устойчивого хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов экономики, населения, сельского хозяйства, снижение дефицита водных ресурсов на территории сельского поселения.  -соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения жителей сельского поселения;  - повышение качества предоставления коммунальных услуг;  - увеличение охвата населения централизованным водоснабжением;  - снижение уровня износа объектов сетей водоснабжения сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет в 2013 – 2018 годах 970 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета - 1102 тыс.рублей по годам: 2013 год - 470тыс.руб, 2014 год - 80тыс.руб, 2015 год - 90тыс.руб., 2016год - 100тыс.руб, 2017 год - 110тыс.руб, 2018 год - 120тыс.руб., 2019 год - 132тыс.руб  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013 – 2019годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2013- 2019 годы, районного бюджета, бюджета поселения. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация сельского поселения Большая Дергуновка |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы | - Создание условий для устойчивого хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов экономики, населения, сельского хозяйства, снижение дефицита водных ресурсов на территории сельского поселения;  - соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения жителей сельского поселения;  - повышение качества предоставления коммунальных услуг;  - увеличение охвата населения централизованным водоснабжением;  - снижение уровня износа объектов сетей водоснабжения сельского поселения. |

|  |
| --- |
| **1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2018 г.г. разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  Муниципальная Программа (далее – Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (водо-, газоснабжения), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями сельского поселения Большая Дергуновка, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений.  Данная программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Большая Дергуновка и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.  В связи с тем что, сельское поселение Большая Дергуновка из - за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.  **2. Цели и задачи Программы.**  Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  - снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения;  - улучшение качества питьевой воды.  **3. Характеристика проблемы.**  Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.  В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.  Причинами возникновения этих проблем являются:  - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;  - низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.  Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.   Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения Большая Дергуновка возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий и Администрации сельского поселения Большая Дергуновка для привлечения средств внебюджетных источников.  Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  Реализация программы позволит:  - привлечь средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;   - обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;   - использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;   - разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.  Программа основана на следующих базовых принципах:  1)софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и внебюджетных источников;  2)развитие различных форм государственно – частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;   3) открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  **4. Сроки и этапы реализации Программы.**  Программа реализуется в течение 2013-2019 годов.  **5. Оценка состояния инженерной инфраструктуры.**  **1. Газоснабжение.**  По состоянию на 2012 год сельское поселение Большая Дергуновка газифицировано на 70%. В связи со значительной удалённостью жилых домов от магистральных газопроводов газификация оставшихся 30% поселения в среднесрочной перспективе не планируется.    **2. Водоснабжение**.  В сельском поселении Большая Дергуновка (с.Большая Дергуновка) водоснабжение осуществляется через централизованную систему водоснабжения и водоразборные колонки.  В п.Пробуждение и с.Березовка водоснабжение осуществляется через колодцы, которые расположены практически в каждом дворе.  **6. Перечень основных мероприятий Программы.**  Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  Организационные мероприятия предусматривают:  - формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение 1); определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  - формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Самарской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  - капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.  В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг.   Позитивным итогом реализации Программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.  Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.  **7. Механизм реализации Программы.**  Администрация сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий в рамках настоящей Программы:  - осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;  - формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение 1);  - осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;  - заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  **8. Ресурсное обеспечение Программы.**  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Большая Дергуновка с привлечение средств областного бюджета, районного бюджета.  Общий объем финансирования Программы составляет 970тыс. рублей.  Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников.  Распределение субсидий, выделяемых за счет средств областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Самарской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.  Объемы финансирования Программы на 2013-2018 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.  **9. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.**  Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.  Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.  Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.  **10. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.**  Эффективность реализации Программы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:  - исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;  - прозрачности прохождения средств бюджета;  -привлечения средств областного, районного и местного бюджетов;  - привлечения средств внебюджетных источников;  - создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.  Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:  -снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;  доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;  - доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.  Успешная реализация Программы позволит:  - обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водо-, газоснабжения);  - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения; -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры  - рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры;  - повышение качества и надежности коммунальных услуг;  - улучшение экологической ситуации в сельском поселении;  - создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры. |
|  |

Приложение 1

к Программе

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Исполнитель  мероприятий | Срок исполнения | Финансирование  по годам тыс.рублей | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | всего |
| Проведение анализа состояния системы водопровода, его обслуживание и ремонт | Администрация сельского поселения | 2013-2019  годы | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 132 | 702 |
| Строительство станции очистки воды | Администрация сельского поселения | 2013-2019  годы | 400 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| **ИТОГО:** |  |  | **470** | **80** | **90** | **100** | **110** | **120** | **132** | **1102** |